# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG13 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 16/04 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se realizó reunión de revisión de planificación del sprint en curso. El equipo discutió los conceptos de reuniones de retrospectiva, acordando realizarlas el día sábado 18 de abril. - Se debatió el orden correcto de elaboración del plan de pruebas en relación con el product backlog, quedando pendiente para su definición en la reunión del sábado 18. - Se analizaron los requisitos del diccionario de datos, especialmente la obligatoriedad de los identificadores, tema que también se retomará el sábado 18. - Se discutió la estructura del sprint backlog y su confección, aplazando definiciones al sábado 18. - Se acordó crear historias de usuario el viernes 17 de abril. - Se mencionó la necesidad de determinar la cantidad mínima de historias de usuario requeridas para el proyecto. - Se revisó el formato del informe de cierre de sprint y las plantillas Scrum disponibles (hoja de ruta del producto).

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Diccionario de datos | Se revisarán los identificadores y campos obligatorios en la reunión del sábado 18 de abril. |
| - Plan de pruebas y product backlog | Se definirá el orden de elaboración en la reunión del sábado 18 de abril. |
| - Historias de usuario | Se trabajará en ellas el viernes 17 de abril. Se definirá la cantidad mínima requerida. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Crear historias de usuario | - 17/04/2026 | - Equipo |
| - Definir plan de pruebas, diccionario de datos, sprint backlog y retrospectiva | - 18/04/2026 | - Equipo |

Observaciones