# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG14 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 18/04 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se realizó reunión con profesor y una posterior reunión de grupo para ver la planificación y división de tareas correspondientes a la documentación y diagramas del proyecto ServiGo, esto de mano del feedback entregado por el profesor durante la reunión con él. Nicole se comprometió a avanzar en el plan de pruebas y en el diagrama de despliegue. Daniel tomó a cargo las historias de usuario, el diagrama de clases y, en la medida de lo posible, el diagrama de componentes. Catalina se encargará de corregir los diagramas de actividades que presentan errores y de trabajar en el diagrama de arquitectura. Sebastián asumió la responsabilidad del diagrama de componentes. El equipo acordó mantener comunicación durante la semana para coordinar avances antes de la próxima reunión.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Plan de pruebas y diagrama de despliegue | Nicole avanzará en ambos artefactos para la siguiente reunión. |
| - Historias de usuario y diagrama de clases | Daniel elaborará historias de usuario y diagrama de clases; intentará avanzar en el diagrama de componentes. |
| - Diagramas de actividades y arquitectura | Catalina corregirá diagramas de actividades incorrectas y trabajará en el diagrama de arquitectura. |
| Diagrama de componentes | Sebastián será el responsable principal del diagrama de componentes. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Avanzar en plan de pruebas y diagrama de despliegue | - 22/04/2026 | - NC |
| - Elaborar historias de usuario y diagrama de clases | - 22/04/2026 | DA |
| - Corregir diagramas de actividades y avanzar en diagrama de arquitectura | - 22/04/2026 | - CPA |
| Elaborar diagrama de componentes | 22/04/2026 | SR |

Observaciones