# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG15 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22/04 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se realizó reunión para dar inicio a la fase de desarrollo del proyecto ServiGo, definiendo la estructura del repositorio GitHub y distribuyendo las primeras tareas de implementación. DA inicializará la carpeta de backend en el repositorio Git, siguiendo el patrón de arquitectura MVC. NC inicializará la carpeta de frontend en el repositorio Git. NC también avanzará en las historias de usuario dentro del plan de pruebas. DA y CPA agregarán las historias de usuario faltantes al documento compartido del equipo. SR creará un documento en Google Drive para separar y documentar los microservicios a desarrollar, facilitando la división de tareas y responsabilidades entre los integrantes del equipo.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Estructura del repositorio | DA inicializa backend (MVC) y NC inicializa frontend en el repositorio Git. |
| - Historias de usuario | NC avanzará con historias en el plan de pruebas; DA y CPA completarán las historias faltantes en el documento compartido. |
| - División de microservicios | SR creará documento en Drive para separar microservicios y asignar responsabilidades al equipo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Inicializar carpeta de backend en Git con arquitectura MVC | - 24/04/2026 | - DA |
| - Inicializar carpeta de frontend en Git | - 24/04/2026 | NC |
| - Inicializar carpeta de frontend en Git | - 24/04/2026 | - NC |
| Agregar historias de usuario faltantes al documento compartido | 24/04/2026 | DA, CPA |
| Crear documento en Drive para división de microservicios | 24/04/2026 | SR |

Observaciones