# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG16 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 04/05 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se realizó reunión de revisión de avances al cierre de la primera fase del sprint. El equipo discutió la definición de los tipos de usuario del sistema. Se definió que los usuarios que se registren en el sistema pueden adoptar dos roles: clientes o prestadores de servicio, donde los prestadores pueden ser empresa o particular. Se identificó que falta agregar campos de dirección y comuna a los registros de usuario en la base de datos. DA indicó que escribirá al profesor para consultar las instrucciones específicas sobre el informe de avance de sprint. NC mostró la Landing page con los cambios sugeridos por el profesor en la sesión anterior, recibiendo retroalimentación positiva del equipo.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Tipos de usuario | Se define que los usuarios pueden ser clientes o prestadores (empresa o particular). Este modelo será implementado en backend y frontend. |
| - Atributos de usuario | Se agregarán campos de dirección y comuna a la entidad usuario en la base de datos. |
| - Informe de avance de sprint | DA consultará al profesor sobre el formato y requisitos del informe de avance de sprint. |
| Landing page | Se validan los cambios realizados a la Landing page según feedback del profesor. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Consultar al profesor sobre instrucciones del informe de avance de sprint | 05/05/2026 | - DA |
| - Agregar campos dirección y comuna a la entidad usuario en la base de datos | - 07/05/2026 | - Equipo |

Observaciones