# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG17 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06/05 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se realizó reunión de revisión de avances de la segunda fase del sprint. SR presentó la corrección del módulo de registro. NC mostró el nuevo banner incorporado en la Landing page. CPA informó que agregó los atributos de comuna, región y dirección a la entidad usuario en la base de datos, realizando además los cambios de nombres de atributos correspondientes en el backend. Se acordó que CPA agregará repositorios, servicios y controladores para las clases faltantes: Empresa, Validación Biométrica, Foto de Perfil y Especialidad. DA asumirá el sistema de gestión del administrador. NC trabajará en el sistema de gestión personal (área privada del usuario). SR investigará sobre la implementación del mapa interactivo para el sistema.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Corrección de registro | Se revisa y valida la corrección del sistema de registro presentada por SR. |
| - Atributos de usuario | CPA confirma integración de campos de dirección, región y comuna en la base de datos y backend. |
| - Clases faltantes del backend | CPA agregará repositorios, servicios y controladores para Empresa, Validación Biométrica, Foto de Perfil y Especialidad. |
| Sistema de gestión admin | DA desarrollará el módulo de gestión del administrador. |
| Sistema de gestión personal | NC desarrollará el sistema de gestión del usuario (perfil privado). |
| Mapa interactivo | SR investigará sobre la implementación del mapa interactivo en el sistema. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Agregar repositorios, servicios y controladores para Empresa, Validación Biométrica, Foto de Perfil y Especialidad | - 09/05/2026 | - CPA |
| - Desarrollar módulo de gestión del administrador | - 12/05/2026 | - DA |
| - Desarrollar sistema de gestión personal del usuario | - 12/05/2026 | - NC |
| Investigar implementación de mapa interactivo | 09/05/2026 | SR |

Observaciones