# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG18 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13/05 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

DA presentó el avance del backend para el módulo de gestión del administrador, indicando que lo subirá a una rama específica del repositorio para revisión del equipo. SR mostró los cambios realizados al sistema de registro, incluyendo la implementación de la opción para cargar foto de perfil directamente desde el equipo del usuario. CPA indicó que investigará sobre la implementación de Docker para el proyecto, con el fin de facilitar el despliegue y la portabilidad del sistema. Se revisaron avances generales de la segunda fase del sprint y se coordinaron próximas tareas.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Backend módulo administrativo | - DA subirá el avance del módulo administrativo a una rama del repositorio para revisión del equipo. |
| - Registro y foto de perfil | Se validan los cambios en el registro con la opción de carga de foto de perfil implementada por SR. |
| - Docker | - CPA investigará la implementación de Docker para facilitar el despliegue del sistema. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Subir avance del módulo administrativo a rama del repositorio | - 14/05/2026 | - DA |
| - Investigar implementación de Docker para el proyecto | - 18/05/2026 | - CPA |

Observaciones