# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG19 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/05 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

DA informó que terminará más vistas para el módulo de administración y avanzará en el product backlog para elaborar el sprint backlog correspondiente. CPA agregará nuevos atributos y tablas a la base de datos necesarios para el correcto funcionamiento del módulo administrativo. Se acordó priorizar el avance en la documentación del proyecto antes de las fechas del 16 y 20 de mayo, estableciéndose como meta interna del equipo. Se revisaron tareas pendientes y se coordinó la distribución de trabajo para los días siguientes.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Vistas módulo administración | DA terminará más vistas del módulo administrativo y elaborará el sprint backlog a partir del product backlog. |
| - Base de datos administrativa | CPA agregará nuevos atributos y tablas a la base de datos para soportar las funciones del módulo administrativo. |
| - Documentación del sprint | El equipo priorizará el avance en documentación antes del 16 y 20 de mayo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Terminar vistas del módulo administrativo y elaborar sprint backlog | - 16/05/2026 | - DA |
| - Agregar nuevos atributos y tablas a la base de datos para módulo admin | - 16/05/2026 | - CPA |
| - Avanzar en documentación del sprint | - 20/05/2026 | - Equipo |

Observaciones