Acta de Constitución

ServiGo

Integrantes: Daniel Abarzua - Nicole chavez - Catalina Palma - Sebastian Ramirez

Profesor: Fabian Saldaño

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Portal de servicio ServiGo |
|  | Fecha de inicio/fin | 11/03/2026 - 08/07/2026 |
|  | Cliente | Asociacion de Prestadores de Servicios Técnicos de la Región |
|  | Patrocinador principal | Ilustre Municipalidad de Puente Alto |
|  | Jefe de Proyecto | Daniel Abarzua |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Andres Lagos | Director de Innovación Comunal | Departamento de Desarrollo Local |
| Beatriz Retamal | Gerente de Transformaciones Digital | Departamento de Servicios a la Comunidad |
| Carlos Mendez | Coordinador de Fomento Productivo | Direccion de Desarrollo Comunitario (DIDECO) |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Daniel Abarzua | Jefe de Proyecto y Scrum Master | Equipo de Desarrollo ServiGo |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Abarzua | Interno | Product Owner & Scrum Master | Equipo de Desarrollo |
| Nicole Chavez | Interno | QA & Documentación | Equipo de Desarrollo ServiGo |
| Catalina Palma | Interno | Backend Developer | Equipo de Desarrollo ServiGo |
| Sebastian Riquelme | interno | Frontend Developer | Equipo de Desarrollo ServiGo |
| Fabian Saldaño | Externo | Docente Evaluador | Escuela de Informática Duoc UC |
| Tecnicos Independientes | Externo | Usuario Final (prestador) | Comunidad de Puente Alto |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Finalizar el Acta de constitución y definición de alcance | 08/04/2026 |
| Completar el diseño de arquitectura (UML) y prototipos (Mockups) | 22/04/2026 |
| Desarrollar el núcleo del Backend (Spring Boot) y Base de Datos SQL | 13/05/2026 |
| Integrar la Api de Google Maps y el módulo de IA | 10/06/2026 |
| Ejecutar plan de pruebas integrales y corrección de errores (QA) | 01/07/2026 |
| Entregar el software operativo y realizar la defensa final del proyecto | 08/07/2026 |

## Presupuesto estimado

- Asignar un monto de $36.400.000 CLP para cubrir los costos de desarrollo, implementación y lanzamiento de plataforma ServiGo. - Financiar la infraestructura de servidores y base de datos en la nube para asegurar la disponibilidad del sistema. - Cubrir los costos de licenciamiento y consumo de la API de Google Maps y los servicios de Inteligencia Artificial para la biometría facial. - Destinar recursos para la adquisición de equipos de prueba y dispositivos móviles necesarios para las fases de QA y validación de hardware. - Proyectar una inversión en marketing digital y difusión local para atraer a los primeros prestadores de servicios.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

ServiGo es un sistema informático que implementa una plataforma web diseñada como marketplace de servicios. Esta plataforma permitirá a los usuarios contratar y agendar servicios profesionales y técnicos, con la flexibilidad de que se realicen a domicilio o en lugar establecido. El sistema integrará un motor de búsqueda inteligente apoyado en geolocalización para mostrar opciones más cercanas en tiempo real, facilitando una respuesta rápida tanto para necesidades cotidianas como para urgencias. El objetivo principal del proyecto es establecer una solución informática integral que logre centralizar, gestionar y optimizar la conexión entre la oferta de servicios técnicos/profesionales y la demanda de los clientes finales a través de la marca ServiGo.

## Justificación del proyecto – Contexto

Actualmente, la conexión entre prestadores y clientes se da mayoritariamente de forma informal mediante redes sociales o contactos directos. Esta falta de formalidad genera desconfianza y dificulta encontrar servicios disponibles de manera eficiente, lo que motiva la creación de una solución moderna basada en tecnología digital

## Problema-Necesidad

Se ha detectado las siguientes carencias críticas en el mercado actual: - Inexistencia de una plataforma centralizada y formal para la contratación de servicios profesionales. - Dificultad técnica para localizar prestadores cercanos que estén disponibles de inmediato. - Falta de mecanismo de validación de identidad y de certificaciones que respalden la idoneidad de los trabajadores.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

ServiGo se presenta como una aplicación web responsiva que ofrece lo siguiente: - Perfiles Verificados: Registro obligatorio de certificaciones, experiencia y antecedentes para generar confianza - Disponibilidad en Tiempo Real: Visualización de horarios y estados del servicio (abierto, en atención o cerrado) - Seguridad Avanzada (Considerar ): Integración de un sistema de reconocimiento facial para validar la identidad de las partes en servicios a domicilio. - Mapa Interactivo: Herramienta de geolocalización para ubicar prestadores cercanos de forma visual. Solución Propuesta: Se implementará una plataforma web centralizada que conecte directamente a profesionales y técnicos independientes con clientes finales. La solución resuelve los problemas de gestión mediante un sistema de agendamiento de citas integrado, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas antes de contratar.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar el núcleo funcional del marketplace, como registro, perfiles y agenda | El 100% de los módulos de agendamiento y perfiles operativos en el prototipo final |
| Implementar el sistema de búsqueda por ubicación | El 100% de precisión en el despliegue de prestadores cercanos dentro del mapa interactivo |
| Habilitar el registro de certificaciones y antecedentes profesionales | El 100% de los campos de verificación (títulos, experiencia) disponibles para ser consultados por el cliente antes de contratar |
| Se implementará el sistema de estados de atención en tiempo real (abierto, cerrado o en atención) | El 100% de las validaciones de identidad realizadas con éxito antes de la confirmación de un servicio presencial |
| Organizar la oferta por especialidades técnicas y profesionales | El 100% de las categorías de servicios filtrables y accesibles desde el menú principal |
| Asegurar que la lógica del sistema esté correctamente testeada | El 80% o más de cobertura de código medida a través de la herramienta JaCoCo |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar la seguridad en la validación de identidad de los prestadores | El sistema de reconocimiento facial integrado y validando las identidades con éxito |
| Mantener un estándar técnico alto para facilitar futuras mejoras | El 80%de cobertura de código como mínimo, verificado mediante informes de JaCoCo |
| Asegurar que los estados de los prestadores sean reales | El 100% de exactitud en la visualización de la disponibilidad (abierto, cerrado o en atención ) en tiempo real |
| Asegurar que el sistema funcione bien en cualquier dispositivo | El 100% de las visitas del sistema adaptadas correctamente a resoluciones móviles y escritorio mediante bootstrap 5 |
| Evitar errores en la información crítica de reservas y perfiles | 0 registros inconsistentes o duplicados detectados en la base de datos durantes pruebas de estrés del sistema |
| Mantener el sistema operativo para los usuarios | El 99% de disponibilidad de la plataforma web durante las fases de pruebas finales del proyecto |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Asegurar que el cliente valide las bases del proyecto antes de programar | 100% de los documentos de levantamiento de procesos(Actas y Requerimientos) aprobados por el cliente en el primer mes de trabajo |
| Mostrar resultados funcionales al cliente de forma periódica para el feedback | 3 presentaciones de avances realizadas para validar el diseño de interfaces y la lógica del marketplace |
| Finalizar la construcción del sistema según los plazos pactados para su puesta en marcha | 1 entrega final del prototipo 100% funcional, incluyendo manuales de usuario, en la fecha de cierre acordada con el cliente |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Fase 1: Inicio Planificación, Diseño de interfaces (Mockups) y Arquitectura UML | 11/03/2026 hasta 11/04/2026 |
| Fase 2: Desarrollo de Backend, Frontend e integración Cloud | 14/04/2026 hasta 03/06/2026 |
| Fase 3 : Plan de pruebas y evidencias de corrección | 04/06/2026 hasta 24/06/2026 |
| Fase 4: Plataforma Funcional al 100%, informe final y defensa | 25/06/2026 hasta 08/07/2026 |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Presupuesto de Recursos Humanos : se cubrirá los honorarios de los 4 integrantes del equipo por la duración del proyecto |  | No exceder un total de $36.400.000 |
| Costos de infraestructura Cloud: Financiar el servidor para el backend en Sprint Boot y la base de datos SQL |  | Mantener el gasto mensual de hosting y servicios en la nube bajo los $50.000 CLP |
| Integración de APIs y Servicios: Pago por uso de la API de google Maps y el servicio de IA para reconocimiento facial |  | Limitar el costo total de integracion de servicios externos a un máximo de $200.000 CLP |
| Financiar el servidor para el backend en Spring Boot y la base de datos SQL utilizando servicios de tipo PaaS. |  | Mantener el gasto mensual de hosting y servicios en la nube bajo los $50.000 CLP. |

## Objetivos de desarrollo

- Implementar una plataforma escalable y segura que centralice la oferta de servicios técnicos-profesionales. - Arquitectura: Construir una estructura lógica utilizando Spring Boot y Bootstrap/React - Geolocalización: Integrar la API de Google Maps para permitir la visualización de servicios por radio de cercanía. - Seguridad Biométrica: Crear un módulo de inteligencia artificial para la validación de identidad mediante reconocimiento facial. - Gestión de Datos: Diseñar una base de datos SQL para asegurar la integridad de la información de usuarios y transacciones. - Calidad: Ejecutar un ciclo completo de pruebas de software para garantizar un producto estable y libre de errores críticos .

## Entregables

- Elaborar el documento de alcance. la definición de metodología Scrum y el cronograma general de proyectos(Roadmap). - Diseñar la arquitectura técnica, los diagramas UML, el modelo de datos (MER) y los prototipos de interfaz(Mockups). - Configurar el repositorio institucional en GitHub para asegurar el control de versiones y la gestión del código fuente. - Implementar la solución técnica funcional integrada en un ambiente Cloud con los módulos de backend y frontend. - Documentar el plan de pruebas integrales, las herramientas utilizadas y todas las evidencias de corrección realizadas. - Finalizar el producto de software al 100% de su capacidad operativa para la entrega definitiva. - Redactar el informe técnico final y organizar las carpetas de documentación y producto requeridas. - Sustentar el proyecto mediante una presentación y defensa formal ante la comisión evaluadora

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

- Gestionar perfiles de usuarios mediante el registro y administración de cuentas diferenciadas para prestadores de servicios y clientes finales. - Visualizar a los prestadores de servicios en un mapa interactivo utilizando geolocalización en tiempo real basada en la ubicación del usuario. - Agendar citas de servicios a través de un sistema de reservas con gestión de disponibilidad horaria y confirmación automática. - Validar la identidad de los prestadores a domicilio mediante la implementación de un sistema de reconocimiento facial IA. - Proporcionar un panel de control técnico que permite publicar, editar y gestionar ofertas de servicios junto con sus respectivos precios. - Implementar un diseño responsivo que garantice la accesibilidad de la plataforma en diversos navegadores y dispositivos móviles.

## Premisas y restricciones

Premisas: - Disponibilidad constante de las APIs de google maps y servicios de inteligencia artificial para el desarrollo - Acceso ininterrumpido a herramientas de hardware y conexión a internet por parte de todos los integrantes del equipo - Recepción de feedback oportuno por parte del docente en cada hito evaluativo para realizar ajustes Restricciones : - Plazos Temporales: el proyecto debe estar finalizado y operativo al 100% el 08 de julio 2026 - Presupuesto: El desarrollo se limita estrictamente al uso de tecnologías de código abierto y capas gratuitas - Tecnológicas: Uso obligatorio del lenguaje JAVA(Spring Boot) para el backend y GITHUB para el control de versiones.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Sufrir retrasos en la entrega de los Sprints establecidos debido a la complejidad técnica de la geolocalización - Presentar dificultades críticas en la integración del módulo de reconocimiento facial con la arquitectura backend - Experimentar problemas de compatibilidad entre los desarrollos de Frontend y Backend al realizar la integración final - Perder la disponibilidad disponibilidad de servicios de terceros(Google MAps API o servicios de IA) por cambios en sus políticas de uso - Comprometer la seguridad y privacidad de los datos biométricos de los usuarios ante posibles vulnerabilidades del sistema

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Utilizar el lenguaje Java junto al framework Spring boot para construir la arquitectura del backend y la lógica de negocio. - Desarrollar la interfaz de usuario empleando Bootstrap y React para garantizar un diseño responsive y adaptable a dispositivos móviles. - Administrar el almacenamiento y la persistencia de la información mediante un motor de base de datos relacional SQL - Integrar la Api de google maps para habilitar las funciones de geolocalización de prestadores de visualización de rutas en tiempo real. - Incorporar servicios de Inteligencia Artificial para ejecutar el proceso de validación de identidad a través de reconocimiento facial. - Emplear GitHub como herramienta de control de versiones para asegurar la integridad del código y el trabajo colaborativo del equipo. - Implementar un modelo de servicio Cloud (PaaS) para soportar integralmente el ecosistema tecnológico de ServiGo. - Proporcionar el soporte de infraestructura necesario para ejecutar de forma integrada el Backend (Spring Boot), el Frontend (React) y la persistencia de datos (SQL). - Facilitar la comunicación con los servicios de Inteligencia Artificial (OpenCV) y geolocalización (Google Maps) mediante una arquitectura de servicios REST.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Utilizar cámaras integradas en dispositivos móviles y computadores para la captura de imágenes necesaria en el módulo de reconocimiento facial. - Acceder a sensores de posicionamiento global (GPS) en dispositivos móviles para habilitar las funciones de geolocalización de prestadores en tiempo real. - Soportar periféricos de entrada estándar (teclados, mouses) y pantallas táctiles para garantizar la interacción del usuario con la plataforma. - Vincular adaptadores de red y conectividad en internet para la comunicación constante con los servidores Cloud y la base de datos SQL.

## Tipo de Interfaz de Software

- Implementar una arquitectura de servicios REST para garantizar la comunicación eficiente entre el frontend (Ract) y el backend (Spring Boot). - Conectar la aplicación con un motor de base de datos SQL para asegurar la integridad y persistencia de los datos de usuarios y servicios. - Integrar la API de Google Maps para habilitar las funcionalidades de geolocalización y visualizaciones de mapas interactivos. - Vincular servicios o librerías de Inteligencia Artificial para procesar los algoritmos necesarios en el módulo de reconocimiento facial. - Asegurar la compatibilidad con navegadores web modernos(Chrome, Firefox, Safari) mediante el uso de estándares de interfaz HTML5 y CSS3. - Utilizar la plataforma GitHub como interfaz de control de versiones para la gestión y despliegue del código fuente.

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Desarrollar una interfaz web responsiva utilizando React y Bootstrap para garantizar la adaptabilidad visual en dispositivos móviles y de escritorio. - Implementar un diseño intuitivo basado en estándares de usabilidad que facilite la navegación y el proceso de agendamiento de servicios. - Incorporar componentes gráficos interactivos y mapas dinámicos para la visualización de prestadores en tiempo real. - Integrar vistas de capturas de imagen optimizadas para el proceso técnico de validación por reconocimiento facial. - Asegurar una experiencia de usuario fluida mediante el uso de estilos modernos y tiempos de carga reducidos.

# Requisitos de aprobación del pro yecto

- Entregar el producto funcional 90 % integrado de todos los módulos comprometidos (Login, Mapas e IA) para el 08 de julio de 2026. - Presentar la documentación técnica completa, incluyendo los diagramas UML, el modelo entidad-relación (MER). - Cargar el código de fuente final en el repositorio GitHub institucional siguiendo los estándares de versiones requeridos. - Validar el cumplimiento de todos los requerimientos de alto nivel mediante la ejecución exitosa del plan de pruebas. - Aprobar la defensa formal y transversal del proyecto ante la comisión evaluadora en la fecha estipulada. - Obtener una calificación satisfactoria por parte del docente basada en el cumplomiento de los objetivos técnicos y hitos del Roadmap

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Daniel Abarzua | Product Owner & Scrum Master | 07/04/2026 |  |
| 1.0 | Catalina Palma | Backend Developer | 07/04/2026 |  |
| 1.0 | Sebastian Riquelme | Frontend Developer | 07/04/2026 |  |
| 1.0 | Nicole Chavez | QA & Documentación | 07/04/2026 |  |