# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG11 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 05/04 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

DA (Daniel Abarzúa) no pudo participar asistir a la reunión, se comprometió a completar el diagrama de ishikawa para su revisión en la siguiente reunión. CPA mostró avance en el documento de definición de registro 1.1.2 y se comprometió a tenerlo completado para su revisión en la siguiente reunión. NC mostró avance en el documento de acta de constitución y se comprometió a tenerlo completado para su revisión en la siguiente reunión. SR mostró avance en los diagramas y se comprometió a tenerlos completado para su revisión en la siguiente reunión.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Diagramas | Se realizarán modificaciones a los diagramas de actividades y clases según lo conversado en la reunión. |
| - Acta de constitución | Se realizarán modificaciones al documento según lo conversado en la reunión. |
| - Documento de registro de definición | Se realizarán modificaciones al documento según lo conversado en la reunión. |
| Diagrama Ishikawa o diagrama de árbol de causas | Se investigará acerca de ambos diagramas y se decidirá cuál es el que se utilizará para motivos de la presentación. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Modificar diagramas de actividades y clases según feedback. | - 07/04/2026 | - SR |
| - Modificar acta de constitución según comentarios en reunión | - 07/04/2026 | - NC |
| - Modificar registro según comentarios en reunión | - 07/04/2026 | - CPA |
| Investigar acerca de los diagramas de ishikawa y/o de árbol y traer su contenido preparado | 07/04/2026 | DA |

Observaciones