# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG06 | 1.1 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20/03 |  | Llamada Grupal | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se avanzó en el documento “Documento de registro de definición e identificación del proyecto” hasta el punto 5. Se revisaron los bosquejos de los diagramas de clases y de entidad creados por Sebastián, identificando posibles mejoras y ajustes necesarios. Se distribuyeron tareas específicas para continuar avanzando y revisar en la reunión 7 y 8. Se acordó reasignar los roles durante la reunión 7 debido a la incorporación de Sebastián al grupo. Distintos acuerdos.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Metodología | CPA se encargará de avanzar en la creación del roadmap del proyecto |
| - Acta de constitución | NC continuará avanzando en este. |
| - Diagrama de causa efecto | DA se encargará de su creación |
| Minutas | DA continuará como responsable. |
| Diagramas de clase y entidad | SR trabajará en los diagramas de clases y de entidad |
| Roles | Se definirán los nuevos roles en la reunión 7 en la sala de clases el día 21/03/2026 |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Avanzar en roadmap del proyecto | - 22/03/2026 | - Catalina |
| - Completar acta de constitución | - 22/03/2026 | - Nicole |
| - Desarrollar diagrama causa-efecto | - 22/03/2026 | - Daniel |
| Avanzar en diagramas de clases y entidad | 22/03/2026 | Sebastián |

Observaciones