# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG07 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 21/03 |  | Duoc UC. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

DA envió la minuta SG06 al profesor para revisión por parte del profesor y la aplicación de feedback a futuras minutas. DA creó nuevo repositorio definitivo para documentación y desarrollo del proyecto “https://github.com/daavduoc/ServiGo” y envió invitaciones a NC, CPA y SR. SR comentó que intentó ingresar a Oracle para crear una base de datos y no lo consiguió. SR avanzó en la creación del diagrama de clase con comentarios de DA, NC y CPA. NC y CPA vieron soluciones para la creación de la base de datos y donde estará alojada, viendo como posibles soluciones la utilización de Google Cloud u Oracle. Profesor de feedback para la creación del diagrama de clases. Se consultó con el profesor de cómo podría ser aplicada la IA como reconocimiento facial y sugirió la integración de una aplicación externa.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Minutas | DA se compromete a crear las futuras minutas según el feedback entregado por el profesor durante la clase de la reunión 7. |
| - GitHub | DA creó y compartió el repositorio GitHub Definitivo a NC, CPA y SR. |
| - Entrega Experiencia 1 | Se acordó tener todo preparado para la entrega de la experiencia 1 el día 06 de abril. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Se compromete a avanzar en el desarrollo diagrama de clases y actividades | - 22/03/2026 | - SR |
| - Se comprometen a reunirse por videollamada el día 22/03/2026 | - 22/03/2026 | - DA, CPA, NC y SR |

Observaciones