# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG08 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22/03 |  | Llamada Grupal | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

NC indicá que avanzó en el desarrollo del documento “acta de constitución”, específicamente las secciones e descripción del proyecto y descripción del producto Se revisó el documento mencionado anteriormente y se acordó preguntar al profesor sobre la cantidad de objetivos y las siguientes secciones en la reunión del día 25/03/2026 en DuocUC. SR indicó que avanzó en el desarrollo del diagrama de clases y se realizaron cambios según comentarios de DA, NC y CPA. CPA mostró su avance del roadmap, se revisó en grupo y se acordó presentarlo al profesor para revisión durante re. Se discutió sobre el desarrollo del mockup y qué plataforma se utilizará para realizarlo, se acordó que el grupo se reunirá para avanzar en su creación el día 25/03/2026.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Documento de registro | DA completará la sección de Evidencias para revisar durante la reunión 9. |
| - Diagrama de clases y actividades | SR intentará avanzar en su desarrollo para revisar durante la reunión 9. |
| - Roadmap | Se presentará para revisión durante la reunión 9. |
| Mockups | El grupo se reunirá para trabajar en la creación de los mockups antes de la reunión con el profesor. Además cada integrante llegará con bosquejos de cómo creen que podría ser cada vista. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Completar sección de evidencias en el Documento de registro. | - 25/03/2026 | - DA |
| - Avanzar en el desarrollo de los diagramas de clases y actividades para después revisar en grupo. | - 25/03/2026 | - SR |
| - Crear bosquejo de mockups o vistas para revisar durante la reunión 9 | - 25/03/2026 | - DA, CPA, SR, NC |

Observaciones