# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG10 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 29/03 |  | Llamada Grupal | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se revisaron los diagramas de actividades y de clases; se agregaron nuevos procesos, clases y se modificaron algunas relaciones. Se acordó que cada integrante postularía posibles logos para el proyecto y que estos serían revisados en la reunión en sala de clases el día 01/04/2026. Se acordó que DA le escribirá al profesor para consultar respecto a los indicadores de éxito en el documento “acta de constitución”.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Diagramas | Se realizarán modificaciones a los diagramas de actividades y clases según lo conversado en la reunión. |
| - Logos | Cada integrante preparará sus propuestas de logo para revisarlos el día 01/04/2026 en la reunión en sala de clases |
| - Acta de constitución | DA escribirá a profesor para consultar sobre los indicadores de éxito |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Modificar diagramas de actividades y clases según feedback. | - 01/04/2026 | - SR |
| - Preparar logos para su revisión en la sala de clases | - 01/04/2026 | - SR, NC, CPA, DA |
| Consulta a profesor según indicadores de éxito | - 01/04/2026 | - DA |

Observaciones