Informe Final del Proyecto

ServiGo

- Asignatura: Taller Aplicado de Programación

- Integrantes del Equipo:

- Daniel Abarzúa

- Nicole Chávez

- Catalina Palma

- Sebastián Riquelme

Tabla de Contenidos

- Introducción

- Uso del Informe de Cierre de Proyecto

- Desarrollo Evaluación Parcial 1 y 2

- Sección 1: Información General

- Sección 2: Lista de Verificación de Aceptación Final

- Sección 3: Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

- Sección 4: Recursos

- Sección 5: Lecciones Aprendidas

- Sección 6: Planes Post-Implantación

- Sección 7: No Conformidades Abiertas

- Sección 8: Base de Datos y Entorno de Pruebas

- Sección 9: Mejoras Realizadas Post-Pruebas

- Sección 10: Conclusión del Proyecto

4

# Introducción

Este documento formaliza la finalización del proyecto, delineando claramente el cierre antes de comenzar las actividades post-implantación. Se establecieron planes para la evaluación posterior, se capturaron los resultados específicos (alcance y tiempos reales versus planificados) y se revisaron dichos resultados confirmando que el proyecto está listo para su cierre. Además, se provee la autorización para liberar los recursos, se acepta finalmente el producto, se archivan los artefactos del proyecto, se identifican las lecciones aprendidas y se establece el plan de actividades post-implantación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Para el uso de este informe, se asume que los representantes de los clientes han aprobado previamente que el producto está listo para ser puesto en producción. Se analizó y revisó la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto para utilizar estos datos durante este cierre formal. Asimismo, la información se mantiene en una ubicación separada para gestionar, controlar y detallar las no conformidades abiertas.

### Desarrollo Evaluación Parcial 1 y 2

El desarrollo del proyecto ServiGo se contextualiza mediante la recopilación de las etapas previas. Se abordó la problemática de la informalidad y la falta de confianza en la contratación de servicios a través de redes sociales. Se definió como objetivo principal la creación de un Marketplace seguro con perfiles validados y geolocalización. Durante los Sprints anteriores, se logró sintetizar el avance, destacando la finalización exitosa del modelamiento de datos, el diseño de la arquitectura y la construcción de las interfaces principales

# Sección 1	Información General

ServiGO es una plataforma web centralizada establecida para facilitar la contratación segura y eficiente de servicios profesionales. El sistema conecta a clientes con prestadores independientes o empresas, resolviendo la problemática actual de la búsqueda informal mediante redes sociales y mejorando la confianza gracias a perfiles validados. Se desarrolló una solución escalable y de alto rendimiento utilizando React y JavaScript para el Frontend, e integrando Leaflet para la geolocalización. Se implementó Spring Boot con Java para la lógica de negocio en el Backend, aplicando seguridad JWT y gestionando los datos en una base de datos relacional MySQL. Además, se incorporó un módulo de validación biométrica mediante Inteligencia Artificial (reconocimiento facial) para optimizar la seguridad en la contratación de servicios.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

Certificar que los siguientes ítems se encuentran finalizados y cumplir con las especificaciones formales establecidas:

- Registrar e iniciar sesión de Clientes, Prestadores y Administrador (con seguridad JWT).

- Publicar y visualizar el catálogo de servicios profesionales.

- Buscar especialistas mediante ubicación geográfica.

- Gestionar la disponibilidad y la agenda por parte del prestador.

- Solicitar y reservar servicios en línea.

- Administrar usuarios y visualizar reportes de inteligencia de negocio desde el panel administrativo.

- Acceder a perfiles de usuarios y editar datos personales.

- Adjuntar y validar el documento "Verificación de Alcances" como evidencia de aceptación final.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Elaborar Acta de Constitución | Finalizado |
| Trazar Carta Gantt | Finalizado |
| Estructurar Diccionario de Datos | Finalizado |
| Documentar ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Diseñar modelo de diagrama de actividad | Finalizado |
| Diseñar Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagramar Diagrama de Caso de Uso | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de clases | Finalizado |
| Crear Mockups del Sistema | Finalizado |
| Definir Planilla de requerimientos | Finalizado |
| Establecer Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Redactar Manual de usuario | Finalizado |
| Emitir Informe de cierre | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de Ishikawa | Finalizado |
| Definir Product Backlog y Sprint Backlog | Finalizado |
| Diseñar Arquitectura ServiGO | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de componentes | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de despliegue | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Se realizará la mantención y soporte del proyecto en conjunto con el equipo original para garantizar tiempos de respuesta óptimos (SLA). Se requerirá la participación técnica del Desarrollador Backend para monitorear las APIs en Spring Boot, de la Desarrolladora Frontend para ajustar detalles visuales en React, del Product Owner para priorizar nuevos requerimientos y del perfil de QA para validar parches de seguridad y realizar el seguimiento de incidencias

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

Se logró integrar exitosamente un framework moderno como React en el frontend con una arquitectura robusta en Spring Boot (Java) para el backend. Se amplió el conocimiento técnico en el desarrollo de APIs REST y seguridad mediante tokens (JWT). Se implementaron librerías como Leaflet para la geolocalización, asumiendo un gran desafío para estar a la vanguardia en soluciones de conexión de servicios. Además, se gestionó correctamente el Product Backlog, dividiendo las tareas en Sprints para mantener el orden y cumplir con los plazos establecidos.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Se establecerá una marcha blanca de 30 días luego de implementar el producto, para ajustar el rendimiento del aplicativo y el crecimiento de la base de datos. Se definió un ciclo de vida de los datos para evitar que el sistema degrade su rendimiento con el paso del tiempo.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Se declaran como no conformidades a la fecha de este cierre las siguientes funcionalidades, al quedar fuera del alcance de los Sprints iniciales por ser de baja prioridad:

- Implementación de una pasarela de pago interna (manteniendo actualmente el trato directo entre cliente y prestador).

- Desarrollo de un módulo avanzado de historial de soporte técnico mediante tickets.

### Sección 8 Base de Datos y Entorno de Pruebas

Se desplegó el entorno de pruebas utilizando Railway MySQL Cloud como motor de base de datos gestionada. Además, se configuraron las conexiones remotas para permitir la validación de transacciones

### Sección 9 Mejoras Realizadas Post-Pruebas

Se aplicaron ajustes al producto de software según los resultados de las pruebas ejecutadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad de la solución:

- Se aplicaron ajustes de seguridad en la autenticación JWT tras detectar vulnerabilidades en la expiración del token.

- Se corrigieron las validaciones de campos obligatorios en los formularios de registro para cumplir con la usabilidad del sistema.

- Se optimizaron las consultas relacionales en MySQL para reducir los tiempos de carga en la búsqueda geográfica.

### Sección 10 Conclusión del Proyecto

Se concluye la etapa de desarrollo de ServiGo, logrando cumplir con el objetivo de establecer una plataforma centralizada. Se demostró que la solución técnica entregada permite resolver la problemática inicial, conectando a clientes con prestadores bajo un entorno seguro. Finalmente, se validó el correcto funcionamiento de la arquitectura, entregando un producto funcional y listo para futuras iteraciones.