# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG23 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 08/06/2026 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

El equipo revisó la implementación inicial de la validación biométrica utilizando JavaCV Se realizaron pruebas sobre la captura de imágenes desde la cámara del dispositivo y se evaluó el comportamiento del reconocimiento facial bajo distintas condiciones. CPA informó que el backend ya es capaz de procesar las imágenes recibidas y comenzar las validaciones correspondientes. SR inició las modificaciones necesarias en el frontend para permitir la integración del proceso biométrico dentro del flujo de registro y autenticación. NC,DA,CPA revisaron el avance de la documentación técnica y actualizaron los diagramas necesarios para reflejar la nueva arquitectura.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Validación biométrica | Continuar pruebas utilizando JavaCV. |
| - Frontend | Integrar captura de imagen desde la aplicación web. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Integrar captura desde frontend | - 13/06/2026 | - SR |
| - Continuar backend biométrico | - 13/06/2026 | - CPA |
| - Actualizar documentación | - 13/06/2026 | - DA |

Observaciones