# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG24 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13/06/2026 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Durante la reunión se revisó la implementación del modal de validación biométrica incorporado para clientes y prestadores dentro de la plataforma. SR presentó el funcionamiento del nuevo flujo de captura facial desde el frontend, mientras que CPA informó que la comunicación con el backend se encontraba operativa. DA Se realizaron pruebas funcionales observándose inconsistencias en algunos reconocimientos, especialmente cuando las imágenes capturadas presentaban baja resolución. NC informó el avance de la documentación del proyecto y presentó una actualización del diagrama de casos de uso, además de continuar con la revisión de las historias de usuario. NC presentó avances del documento de cierre y se acordó seguir desarrollándolo paralelamente al desarrollo técnico.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Modal biométrico | Continuar realizando pruebas con distintos dispositivos. |
| - Reconocimiento facial | Analizar parámetros de validación para mejorar precisión. |
| - Documentación | Mantener actualizados diagramas e historias de usuario. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Optimizar reconocimiento facial | - 16/06/2026 | - CPA |
| - Corregir interfaz biométrica | - 16/06/2026 | - SR |
| - Actualizar documentación técnica | - 16/06/2026 | - NC |
| Continuar documento de cierre | 16/06/2026 | NC |

Observaciones