# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG25 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 16/06/2026 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se revisaron los resultados obtenidos durante las pruebas de validación biométrica realizadas durante la semana. CPA informó que se restauró la integración con los modelos YuNet y SFace, permitiendo mejorar la estabilidad del proceso de detección facial. Además, se ajustó el umbral de aceptación biométrica al 40%, buscando disminuir los rechazos producidos durante las pruebas internas sin comprometer la seguridad del proceso. SR indicó que continuaría revisando el flujo de captura desde el frontend para garantizar una mejor calidad de imagen enviada al backend. NC informó el avance de la documentación técnica y comenzó las modificaciones del diagrama de arquitectura considerando la incorporación del servicio biométrico. Finalmente se acordó continuar realizando pruebas con distintos dispositivos para validar el comportamiento del reconocimiento facial.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - YuNet y SFace | Mantener ambos modelos como solución de reconocimiento facial. |
| - Umbral biométrico | Trabajar con un umbral inicial del 40% y evaluar resultados. |
| - Arquitectura | Actualizar los diagramas considerando el servicio biométrico. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Continuar pruebas biométricas | - 20/06/2026 | - CPA |
| - Optimizar captura desde frontend | - 20/06/2026 | - SR |
| - Actualizar diagrama de arquitectura | - 20/06/2026 | - CPA,DA |

Observaciones