# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG27 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 24/06/2026 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Durante la reunión con el profesor se revisó el estado general del proyecto y la documentación asociada. se revisó documentación asociada al cierre del proyecto Posteriormente el equipo revisó el estado del reconocimiento facial y acordó continuar trabajando en la reparación de la validación biométrica, además de preparar el despliegue del proyecto utilizando Render y Vercel mediante Docker y variables de entorno externas.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Documentación | Corregir informe de cierre |
| - Diagramas | Hacer diagramas de casos de uso |
| - Despliegue | Preparar Render y Vercel para las pruebas finales. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Corregir documentación | - 25/06/2026 | - Equipo |
| - Crear diagramas de casos de uso | - 25/06/2026 | - Equipo |
| - Configurar despliegue en Render y Vercel | - 25/06/2026 | - Equipo |

Observaciones