# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG28 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25/06/2026 |  | Videollamada | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

El equipo revisó los resultados obtenidos tras las últimas modificaciones realizadas al módulo de validación biométrica. NC presentó los cambios implementados para mejorar la captura de imágenes desde el frontend, aumentando la calidad de la cámara utilizada durante el proceso de validación. Paralelamente se ajustaron los parámetros de YuNet y SFace para mejorar la precisión del reconocimiento facial. CPa informó la restauración de los modelos ONNX y la corrección de distintos problemas asociados a la validación biométrica detectados durante las pruebas realizadas en días anteriores. Después de ejecutar nuevas pruebas funcionales, se observó una mejora considerable en la estabilidad del reconocimiento facial, aunque todavía existían algunos casos donde la resolución de la imagen afectaba el resultado. Se acordó continuar ajustando este parámetro antes de realizar el despliegue definitivo.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Cámara Frontend | Mejorar calidad de captura de imágenes. |
| - Modelos biométricos | Continuar optimizando YuNet y SFace. |
| - Validaciones | Ejecutar nuevas pruebas antes del despliegue. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Continuar pruebas biométricas | - 25/06/2026 | - NC |
| - Ajustar parámetros de reconocimiento | - 25/06/2026 | - CPA |
| - Verificar funcionamiento completo | - 25/06/2026 | - Equipo |

Observaciones