# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG29 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25/06/2026 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Durante esta reunión se revisaron los últimos cambios implementados sobre el módulo de reconocimiento facial. NC informó que se redujo la resolución mínima requerida para la captura de imágenes a *200 píxeles*, permitiendo una validación biométrica mucho más estable en distintos dispositivos. Tras esta modificación, junto con los ajustes realizados sobre los umbrales de YuNet y SFace y las mejoras implementadas en la cámara del frontend, el equipo consiguió que el reconocimiento mediante fotografía biométrica funcionara correctamente durante las pruebas internas. Catalina confirmó que las validaciones fueron exitosas tanto en el backend como en la comunicación con el frontend, obteniendo resultados consistentes.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Resolución mínima | Mantener resolución mínima de 200 px. |
| - Validación biométrica | Dar por finalizada la etapa principal de desarrollo. |
| - Pruebas | Continuar únicamente con pruebas de estabilidad. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Ejecutar pruebas finales | - 26/06/2026 | - Equipo |
| - Documentar resultados obtenidos | - 26/06/2026 | - DA |
| - Registrar evidencia de funcionamiento | - 26/06/2026 | - NC |

Observaciones