# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| SG30 | 1.0 | Estado avance proyecto “ServiGo” |  | Daniel Abarzúa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/06/2026 |  | Duoc Uc. | ServiGo |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Daniel Abarzúa DA - Nicole Chavez NC - Catalina Palma CPA - Sebastián Riquelme SR |  |  | Da.abarzua@duocuc.cl ni.chavezg@duocuc.cl cata.palmam@duocuc.cl seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Tras confirmar el correcto funcionamiento del reconocimiento biométrico, el equipo comenzó el proceso de despliegue de la aplicación. Daniel presentó la incorporación de Docker y la externalización de variables de entorno y secretos necesarios para publicar el backend en Render. Posteriormente se realizaron los ajustes correspondientes para el despliegue del frontend en Vercel. Durante la reunión se verificó la correcta integración de ambas plataformas y se efectuó el merge de la rama deploy-render-vercel hacia la rama principal del repositorio, junto a otros cambios en la roma principal del repositorio. Finalmente se definieron las tareas pendientes para estabilizar el entorno de producción y revisar la conexión con la base de datos.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Docker | Mantener Docker como configuración oficial del backend. |
| - Deploy | Publicar una versión estable en Render y Vercel. |
| - Repositorio | Integrar la rama de despliegue a la rama principal. |
| Base de datos | Revisar la conexión desde los servicios desplegados. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Validar despliegue en Render | - 26/06/2026 | - DA |
| - Revisar variables de entorno | - 26/06/2026 | - DA |
| - Verificar funcionamiento completo | - 26/06/2026 | - Equipo |

Observaciones