Informe Final del Proyecto

ServiGo

- Asignatura: Taller Aplicado de Programación

- Integrantes del Equipo:

- Daniel Abarzúa

- Nicole Chávez

- Catalina Palma

- Sebastián Riquelme

Tabla de Contenidos

- Introducción

- Uso del Informe de Cierre de Proyecto

- Desarrollo Evaluación Parcial 1 y 2

- Sección 1: Información General

- Sección 2: Lista de Verificación de Aceptación Final

- Sección 3: Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

- Sección 4: Recursos

- Sección 5: Lecciones Aprendidas

- Sección 6: Planes Post-Implantación

- Sección 7: No Conformidades Abiertas

- Sección 8: Base de Datos y Entorno de Pruebas

- Sección 9: Mejoras Realizadas Post-Pruebas

- Sección 10: Conclusión del Proyecto

4

# Introducción

Finalizar formalmente el proyecto delineando claramente el cierre antes de comenzar las actividades post-implantación. Establecer planes para la evaluación posterior, capturar los resultados específicos (alcance y tiempos reales versus planificados) y revisar dichos resultados hasta lograr un acuerdo de que el proyecto está listo para su cierre. Proveer autorización para liberar los recursos del proyecto. Aceptar finalmente el producto o servicio, archivar los artefactos del proyecto, redistribuir recursos, identificar lecciones aprendidas y establecer el plan de actividades post-implantación.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Asumir que los representantes de los clientes han aprobado previamente que el producto está listo para ser puesto en producción. Analizar y revisar la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto para utilizar estos datos durante el cierre formal. Mantener la información en una ubicación separada y gestionar, controlar y cerrar las no conformidades abiertas

### Desarrollo Evaluación Parcial 1 y 2

Contextualizar el desarrollo del proyecto ServiGo mediante la recopilación de las etapas previas. Abordar la problemática de la informalidad y la falta de confianza en la contratación de servicios a través de redes sociales. Definir como objetivo principal la creación de un Marketplace seguro con perfiles validados y geolocalización. Sintetizar el avance de los Sprints anteriores, destacando la finalización exitosa del modelamiento de datos, el diseño de la arquitectura y la construcción de las interfaces principales.

# Sección 1	Información General

Establecer una plataforma web centralizada llamada ServiGO para facilitar la contratación segura y eficiente de servicios profesionales. Conectar a clientes con prestadores independientes o empresas, para resolver la problemática actual de la búsqueda informal mediante redes sociales y mejorar la confianza gracias a perfiles validados. Desarrollar una solución escalable y de alto rendimiento. Utilizar React y JavaScript para el Frontend, e integrar Leaflet para la geolocalización. Implementar Spring Boot con Java para la lógica de negocio en el Backend, aplicar seguridad JWT y gestionar los datos en una base de datos relacional MySQL. Incorporar análisis basados en inteligencia de negocio en el panel administrativo para optimizar la toma de decisiones y el monitoreo de la plataforma.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

Certificar que los siguientes ítems se encuentran finalizados y cumplir con las especificaciones formales establecidas:

- Registrar e iniciar sesión de Clientes, Prestadores y Administrador (con seguridad JWT).

- Publicar y visualizar el catálogo de servicios profesionales.

- Buscar especialistas mediante ubicación geográfica.

- Gestionar la disponibilidad y la agenda por parte del prestador.

- Solicitar y reservar servicios en línea.

- Administrar usuarios y visualizar reportes de inteligencia de negocio desde el panel administrativo.

- Acceder a perfiles de usuarios y editar datos personales.

- Adjuntar y validar el documento "Verificación de Alcances" como evidencia de aceptación final.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Elaborar Acta de Constitución | Finalizado |
| Trazar Carta Gantt | Finalizado |
| Estructurar Diccionario de Datos | Finalizado |
| Documentar ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Diseñar modelo de diagrama de actividad | Finalizado |
| Diseñar Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagramar Diagrama de Caso de Uso | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de clases | Finalizado |
| Crear Mockups del Sistema | Finalizado |
| Definir Planilla de requerimientos | Finalizado |
| Establecer Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Redactar Manual de usuario | Finalizado |
| Emitir Informe de cierre | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de Ishikawa | Finalizado |
| Definir Product Backlog y Sprint Backlog | Finalizado |
| Diseñar Arquitectura ServiGO | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de componentes | Finalizado |
| Diseñar Diagrama de despliegue | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Realizar la mantención y soporte del proyecto en conjunto con el equipo original para garantizar tiempos de respuesta óptimos (SLA). Requerir la participación técnica del Desarrollador Backend para monitorear las APIs en Spring Boot, de la Desarrolladora Frontend para ajustar detalles visuales en React, del Product Owner para priorizar nuevos requerimientos y del perfil de QA para validar parches de seguridad y realizar el seguimiento de incidencias.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

Integrar un framework moderno como React en el frontend con una arquitectura robusta en Spring Boot (Java) para el backend. Ampliar el conocimiento técnico en el desarrollo de APIs REST y seguridad mediante tokens (JWT). Implementar librerías como Leaflet para la geolocalización, logrando asumir un gran desafío para estar a la vanguardia en soluciones de conexión de servicios. Gestionar correctamente el Product Backlog y dividir las tareas en Sprints para mantener el orden y cumplir con los plazos establecidos.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Establecer una marcha blanca de 30 días luego de implementar el producto, para ajustar el rendimiento del aplicativo y el crecimiento de la base de datos. Definir un ciclo de vida de los datos para evitar que el sistema degrade su rendimiento con el paso del tiempo.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Declarar como no conformidades a la fecha de este cierre las siguientes funcionalidades, al quedar fuera del alcance de los Sprints iniciales por ser de baja prioridad:

- Implementar una pasarela de pago interna (manteniendo actualmente el trato directo entre cliente y prestador).

- Desarrollar un módulo avanzado de historial de soporte técnico mediante tickets.

### Sección 8 Base de Datos y Entorno de Pruebas

Desplegar el entorno de pruebas utilizando Railway MySQL Cloud como motor de base de datos gestionada. Configurar las conexiones remotas para permitir la validación de transacciones. Adjuntar el Diccionario de Datos y copias de configuración (application.properties) como evidencia técnica de las pruebas ejecutadas

### Sección 9 Mejoras Realizadas Post-Pruebas

Aplicar ajustes al producto de software según los resultados de las pruebas ejecutadas para dar cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad de la solución:

- Aplicar ajustes de seguridad en la autenticación JWT tras detectar vulnerabilidades en la expiración del token.

- Corregir las validaciones de campos obligatorios en los formularios de registro para cumplir con la usabilidad del sistema.

- Optimizar consultas relacionales en MySQL para reducir tiempos de carga en la búsqueda geográfica.

### Sección 10 Conclusión del Proyecto

Concluir la etapa de desarrollo de ServiGo logrando cumplir con el objetivo de establecer una plataforma centralizada. Demostrar que la solución técnica entregada permite resolver la problemática inicial, logrando conectar a clientes con prestadores bajo un entorno seguro. Validar el correcto funcionamiento de la arquitectura, entregando un producto funcional y listo para futuras iteraciones.

Anexos

Paso 2: Crear la sección de Anexos Ve al final de tu documento (después de la "Sección 10: Conclusión del Proyecto"), escribe el título Anexos y pega debajo estas 3 imágenes:

- La foto del documento "Verificación de Alcances" firmado.

- Un pantallazo de tu Base de Datos (Railway/MySQL) o del Diccionario de Datos.

- Un pantallazo del archivo application.properties del backend.