Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Ilustre Municipalidad de Puente Alto |
| Proyecto | Portal de servicio ServiGo |

Información de la reunión:

| Lugar | Videollamada |
| --- | --- |
| Fecha | 30/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 / Fase 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Daniel Abarzúa: Product Owner & Scrum Master. Nicole Chávez: QA & Documentación. Catalina Palma: Backend Developer. Sebastián Riquelme: Frontend Developer |
| Personas que asistieron a la reunión | Daniel Abarzúa Nicole Chávez Catalina Palma Sebastián Riquelme |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| ● Integración exitosa del frontend con el backend para los módulos de clientes, prestadores y administradores. ● Implementación completa del flujo de agendamiento de citas, incluyendo confirmación, rechazo y cancelación. ● Configuración y funcionamiento del sistema de notificaciones por correo electrónico (SMTP) y campanita en tiempo real. ● Despliegue exitoso del backend en Railway con base de datos MySQL cloud operativa. ● Almacenamiento de imágenes y certificados en Cloudinary funcionando correctamente. ● Panel de administración integrado con funcionalidades de gestión de usuarios, reportes, auditoría y validación de certificados. ● Panel de prestadores integrado con control de servicios, agenda y solicitudes. ● Implementación de autenticación segura con JWT ● Cumplimiento general del Product Backlog en los sprints planificados. ● Buena comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo durante las fases del sprint. | ● El módulo de reconocimiento facial no pudo completarse dentro del sprint; la integración con la API biométrica permaneció en estado “En proceso”. ● La visualización dinámica de ubicación del cliente mediante geolocalización avanzada no quedó finalizada. ● Algunas vistas del sistema presentan inconsistencias de diseño en dispositivos móviles (responsividad pendiente de optimización). ● El Sprint Backlog no fue actualizado en tiempo real durante el desarrollo, lo que dificultó el seguimiento preciso del avance diario. ● Faltaron pruebas de integración más formales; las pruebas se realizaron principalmente de forma manual y sin documentación estructurada. ● La distribución de tareas no siempre fue equilibrada, generando carga desigual entre los integrantes en ciertos días del sprint. ● Algunos commits no reflejan claramente la funcionalidad implementada, dificultando la trazabilidad del trabajo. ● La revisión final de la documentación no se realizó con la cantidad de tiempo necesaria. ● Es necesario preparar más la presentación, haciendo énfasis en la distribución de tiempos y la reducción de lectura de la información representada en las diapositivas | ● Planificar el módulo de reconocimiento facial como historia priorizada desde el inicio del próximo sprint, asignando tiempo exclusivo para su integración y pruebas. ● Completar la funcionalidad de geolocalización dinámica incorporando la visualización en tiempo real de la ubicación del cliente para el prestador. ● Realizar pruebas de responsividad en dispositivos móviles al finalizar cada historia de usuario, no solo al cierre del sprint. ● Actualizar el Sprint Backlog diariamente al inicio o cierre de la jornada de trabajo para reflejar el estado real del avance. ● Incorporar pruebas de integración documentadas (casos de prueba) para al menos las historias de mayor criticidad en el próximo sprint. ● Realizar una distribución de tareas más equilibrada en la planificación del sprint, considerando la disponibilidad y carga de trabajo de cada integrante. ● Establecer una convención de nombres para commits que incluya el ID de la historia de usuario (ej: SG-C004: implementar flujo agendamiento). ● Documentar las decisiones técnicas relevantes tomadas durante el sprint para facilitar el onboarding y la continuidad del proyecto. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.