Plan de Pruebas

Portafolio de Título

ServiGo

Fecha:[30/05/2026]

Tabla de contenido

1. Histórico de Revisiones ..................................................................................................... 3

2. Información del Proyecto ................................................................................................. 3

3. Integrantes del Equipo ...................................................................................................... 3

4. Propósito del Plan de Pruebas .......................................................................................... 4

5. Alcance de las Pruebas ............................................................................................………..4

5.1. Requisitos de Software a Probar ......................................................................…………4

5.2. Módulos de Software a Probar ........................................................................…………4

5.3. Requisitos del Ambiente de Pruebas (Entorno) ......................................................... 5

5.4. Documentación Referenciada .................................................................................... 5

6. Definición de Roles y Responsabilidades .......................................................................... 6

7. Estrategia y Técnicas de Pruebas a Aplicar ....................................................................... 7

7.1. Estrategia de Caja Negra (Black Box Testing) ............................................................. 7

7.2. Técnicas de Partición de Equivalencia ........................................................................ 7

7.3. Técnicas de Análisis de Valores Límite ....................................................................... 7

7.4. Pruebas de Regresión ................................................................................................ 8

8. Definición del Proceso de Testing ..................................................................................... 8

9. Planificación de los Ciclos de Prueba .............................................................................. 10

9.1. Calendarización y Duración de Actividades ............................................................. 10

9.2. Adjuntar Carta Gantt ................................................................................................ 11

10. Resumen de Riesgos del Proceso ................................................................................. 12

11. Clasificación de los Defectos (Severidad S1 a S5) ......................................................... 13

12. Definición de Artefactos Administrados ....................................................................... 13

13. Condiciones de Aceptación para Cierre de Pruebas .......................................................... 14

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/05/2026 | Crear la estructura inicial del documento y definir el propósito del plan de pruebas. | Nicole Chavez |
| 1.1 | 12/05/2026 | Establecer el alcance técnico y describir los roles y responsabilidades del equipo de QA. | Daniel Abarzua |
| 1.2 | 13/05/2026 | Diseñar las estrategias, técnicas de prueba y clasificar los niveles de severidad de defectos. | Sebastian Ramirez |
| 1.3 | 14/05/2026 | Calendarizar los ciclos de ejecución y definir los artefactos de salida y condiciones de cierre. | Catalina Palma |
| 1.4 | 15/05/2026 | Inclusión de usuario Administrador en el plan de pruebas | Daniel Abarzua |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Taller de programación - 003V |
| Proyecto (Nombre) | ServiGo |
| Fecha de Inicio | 11/03/2026 |
| Fecha de Término | 24/06/2026 |
| Caso N° | Desarrollar una plataforma de conexión entre especialistas y clientes |
| Patrocinador principal | Ilustre Municipalidad de Puente Alto |
| Docente | Fabian Saldaño |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.639.324-2 | Daniel Abarzua | da.abarzua@duocuc.cl |
| 18.076.005-9 | Nicole Chavez | ni.chavezg@duocuc.cl |
| 18.059.901-0 | Catalina Palma | cata.palma@duocuc.cl |
| 16.616.955-0 | Sebastian Ramirez | seba.riquelmeg@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan es definir las estrategias, recursos y cronograma para validar las funcionalidades del sistema ServiGo. Se busca asegurar que tanto clientes como prestadores puedan registrarse, autenticarse y gestionar servicios sin errores, y que el administrador pueda supervisar y gestionar la plataforma de forma correcta, todo con fin de garantizar que el software cumple con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Requisitos de Software a Probar Se validarán todos los requisitos funcionales detallados en el levantamiento de información, asegurando que el sistema responda correctamente a las reglas de negocio de ServiGo. Los puntos principales incluyen: - Validación de formularios de entrada de datos para evitar registros duplicados o nulos. - Verificación de flujos lógicos de navegación entre los perfiles de Cliente, Prestador y Administrador. - Validación de seguridad en el manejo de sesiones y restricciones de acceso a rutas no autorizadas. - Cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada historia de usuario especificada. Módulos de Software a Probar El proceso de testing se dividirá en los siguientes módulos críticos: - Módulo de Autenticación y Seguridad: Pruebas exhaustivas en los procesos de Registro de Clientes (SG-C001), Registro de Prestadores (SG-P001), Inicio de Sesión y Cierre de Sesión (SG-P016), incluyendo el manejo de sesiones expiradas por inactividad. - Módulo de Gestión de Clientes: Validación de la visualización de servicios disponibles y gestión de datos personales. - Módulo de Gestión de Prestadores: Pruebas sobre la capacidad de ofrecer servicios, gestión de agenda y visibilidad del perfil profesional. - Módulo de Gestión de Administrador: Validación de las funciones exclusivas del usuario Administrador (cuenta preexistente en el sistema), incluyendo la supervisión de usuarios registrados, gestión de prestadores activos/inactivos y acceso al panel de administración, panel de soporte y generación de reportes. - Módulo de Notificaciones: Validación del sistema de alertas para horas agendadas, cancelaciones por parte del cliente o prestador, y confirmaciones de servicio (SG-P015). Requisitos del Ambiente de Pruebas Para garantizar que las pruebas sean fidedignas, se requiere el siguiente entorno: - Hardware: Estaciones de trabajo con procesadores de gama media/alta y conexión a internet estable. - Software (Navegadores): Google Chrome (Versión 110 o superior) y Microsoft Edge, para asegurar la compatibilidad cross-browser. - Entorno de Desarrollo: Servidor local configurado con Java 21 / Spring Boot para el Backend, Node.js para el Frontend (React) y acceso a la base de datos. - Datos de Prueba: Base de datos poblada con al menos 10 usuarios de prueba por cada rol (Cliente y Prestador) para validar comportamientos de búsqueda y agenda, más 1 cuenta de Administrador preexistente para verificar las funciones de gestión de la plataforma. Documentación Referenciada El proceso de pruebas se sustenta en la siguiente documentación técnica del proyecto: - Documento de Historias de Usuario: Archivo "Historias Usuario - ServiGo.xlsx", el cual contiene los escenarios y criterios de aceptación que actúan como guía para el éxito de cada prueba. - Prototipos y Diseño UI: Diseños de interfaz que sirven de referencia para las pruebas de usabilidad y visualización. - Diccionario de Datos: Para validar que los campos ingresados en el frontend coincidan con las restricciones de la base de datos.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| QA Manager / Líder de Calidad | Encargado de definir la estrategia global de pruebas y asegurar que se cumplan las fechas. responsable de coordinar la comunicación. Validar los informes finales. | Crítica. |
| Analista de QA / Diseñador de Pruebas. | Es el encargado de transformar las Historias de Usuario en casos de prueba. Detallar los pasos exactos y datos. Preparar la documentación. | Alta. |
| Tester Funcional | Ejecutar los casos de prueba en el sistema. Validar el registro e inicio de sesión. Documentar los hallazgos con capturas. | Alta. |
| Desarrollador Frontend/Backend | Proporcionar un ambiente de pruebas estable. Recibir los reportes. Analizar y corregir el código. | Crítica. |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

### Estrategia de Pruebas - Definición: Estrategia de Caja Negra (Black Box Testing). - Actividades: Realizar pruebas funcionales basadas exclusivamente en los requerimientos y criterios de aceptación definidos en el archivo de Historias de Usuario de ServiGo. - No se requiere conocimiento del código fuente interno para esta etapa; el enfoque está en validar que, ante una entrada (ej: llenar el formulario de registro), el sistema entregue la respuesta esperada (ej: creación de cuenta y redirección). - Responsables: Analista de QA y Tester Funcional. ### Técnicas de Pruebas 1 ### Definición: Técnica de Partición de Equivalencia. - Actividades: Dividir los datos de entrada en grupos válidos e inválidos para optimizar el tiempo de prueba. - Por ejemplo, en el registro de usuario, se probará con correos electrónicos que tengan el formato correcto (nombre@correo.com) y con formatos incorrectos para asegurar que el sistema solo acepte datos válidos. - Responsables: Analista de QA. Técnicas de Pruebas 2 Definición: Técnica de Análisis de Valores Límite. - Actividades: Probar los límites de los campos de texto y selecciones. Responsables: Tester Funcional. ### Pruebas de Regresión Definición: Estrategia de Regresión. - Actividades: Re-ejecutar las pruebas críticas de los módulos ya aprobados cada vez que se realice una corrección de un bug - Esto garantiza que los cambios nuevos no hayan "roto" funcionalidades que ya funcionaban bien, como el inicio de sesión o la navegación del Navbar. - Responsables: Tester Funcional y Desarrollador.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

| Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas (Test Plan) | Se redactó formalmente la estrategia, el alcance, los recursos técnicos y la planificación de todas las actividades de prueba para el proyecto ServiGo. |
| Casos de Prueba (Test Cases) | Se detalló la secuencia lógica de pasos, los datos de entrada y el resultado esperado para cada funcionalidad, basándose en las Historias de Usuario aprobadas. |
| Reporte de Defectos (Bug Report) | Se documentó los errores encontrados, especificando su nivel de severidad, evidencias gráficas y los pasos necesarios para su reproducción por parte del desarrollador. |
| Log de Ejecución de Pruebas | Se consolidó el historial y estado de avance de las pruebas realizadas en cada ciclo, permitiendo visualizar qué funciones pasaron exitosamente y cuáles fallaron. |
| Informe de Resumen (Test Summary) | Se sintetizaron los resultados finales obtenidos tras la ejecución de los ciclos de prueba para certificar si el software cumple con los estándares de calidad requeridos. |

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

| Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. |  |
| --- | --- |
| Actividad / Tarea | Descripción |
| Planificar el proceso | Se definieron los objetivos, el alcance y los recursos necesarios para el periodo de pruebas de ServiGo. |
| Diseñar escenarios | Se elaboraron los casos de prueba detallados basándose en los criterios de aceptación de las historias de usuario. |
| Preparar ambiente | Se configuró el entorno de desarrollo local y generar los datos de prueba (usuarios y servicios ficticios). |
| Ejecutar Ciclo 1 | Se realizaron las pruebas funcionales iniciales para detectar errores críticos en el registro y navegación. |
| Reportar defectos | Se documentaron los hallazgos encontrados durante la ejecución y se notificaron al equipo de desarrollo. |
| Corregir errores | Se repararon las fallas detectadas en el código y estabilizar las funcionalidades afectadas. |
| Ejecutar Ciclo 2 | Se validó las correcciones mediante pruebas de regresión para asegurar la calidad final del software. |
| Cerrar proceso | Se Finalizó la documentación y se emitió el informe de resumen de pruebas para la entrega oficial. |

Carta Gantt - Plan de Prueba

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo Subestimar el tiempo requerido para completar los ciclos de pruebas funcionales de ServiGo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud | Moderado |  |  |  |  |  |
|  |  | Alto |  |  |  | Omitir escenarios de prueba críticos para el flujo de registro de las empresas. |
|  |  |  | Significativo |  |  | Presentar inestabilidad en el entorno local de desarrollo o desconexión de la base de datos |
|  |  |  | Alto |  |  | Detectar un volumen elevado de errores bloqueantes (S1) que detengan el cronograma |
|  |  |  |  | Moderado |  | Carecer de capturas de pantalla o evidencias suficientes para respaldar los defectos reportados |
|  |  |  |  |  | Inferior | Retrasar la entrega del informe final debido a correcciones visuales de última hora |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| S1 - Bloqueante | Impedir la ejecución del sistema o de módulos completos. Bloquear el avance de las pruebas sin que exista una solución alternativa temporal (workaround) para continuar. |
| S2 - Crítico | Afectar severamente una funcionalidad principal de ServiGo (como el agendamiento o registro). Provocar pérdida de datos o caída de un componente, aunque existan alternativas complejas para seguir probando. |
| S3 - Mayor | Impactar funcionalidades secundarias o flujos no críticos. Permitir continuar con las pruebas utilizando una ruta alternativa evidente sin comprometer los datos del usuario. |
| S4 - Menor | Presentar comportamientos inesperados que no limitan el uso de la plataforma. Involucrar problemas menores de validación. |
| S5 - Trivial / Cosmético | Afectar únicamente la interfaz de usuario, ortografía o formato visual (alineaciones, colores, tipografía). Generar un impacto nulo en el funcionamiento del sistema. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Casos de Prueba | Detallar las precondiciones, pasos a ejecutar y resultados esperados para validar cada funcionalidad clave de la plataforma ServiGo (ej: registro de especialistas, agendamiento). |
| Matriz de Trazabilidad | Vincular los requisitos iniciales del sistema con los casos de prueba diseñados, para asegurar que el 100% de las funcionalidades tengan cobertura de evaluación. |
| Reporte de Defectos (Bugs) | Registrar de manera formal todas las incidencias detectadas, clasificar su nivel de severidad (S1, S2, etc.) y adjuntar las evidencias para su posterior corrección. |
| Informe Final de Pruebas | Resumir los resultados globales obtenidos al terminar los ciclos, presentar las métricas de calidad y recomendar la aprobación o rechazo del paso a producción. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Para dar por finalizado formalmente el ciclo de pruebas de la plataforma ServiGo, se deberán cumplir de manera obligatoria las siguientes condiciones y márgenes de tolerancia: - Ejecutar el 100% de los casos de prueba planificados originalmente en la matriz de trazabilidad. - Solucionar y validar el 100% de los defectos clasificados como Severidad 1 (Bloqueantes) y Severidad 2 (Críticos). El margen de tolerancia para estos niveles es del 0%; no se aprobará el cierre si existen incidentes de este tipo abiertos. - Tolerar un margen máximo de aceptación del 5% para defectos clasificados como Severidad 3 (Mayores), siempre y cuando cuenten con una justificación técnica y un plan de mitigación documentado. - Aceptar defectos de Severidad 4 (Menores) y Severidad 5 (Triviales/Cosméticos) que no limiten el uso principal del sistema, dejándolos registrados en el backlog (lista de pendientes) para futuras actualizaciones. - Generar, entregar y aprobar el Informe Final de Pruebas con todas las métricas y evidencias correspondientes a la evaluación.